附件1

胜山镇工业项目“标准地”投资建设申请书

| 企业 联系 | 企业名称： ；（盖章） 通讯地址： ； 联系人： 联系电话 ； |
| --- | --- |
| 项目概况 | 1、项目名称： 2、总投资： 销售： 利税： |
| 意向地块 | 宗地编号： ，宗地总面积 平方米（即 亩) 宗地坐落： 。 |
| 一、建设要求 （一）固定资产投资强度不低于每亩人民币 万元（小写 万元）； （二）建筑容积率不低于 ; （三）年亩均税收不少于人民币 万元/亩（小写 万元/亩）； （四）单位能耗增加值不低于人民币 万元/吨标煤（小写 万元/吨标煤）； （五）单位排放增加值不低于人民币 万元/吨（小写 万元/吨）； （六）R&D经费支出与主营业务收入之比不低于百分之 （即 %）。 二、缴纳履约保证金 土地出让合同签订前向镇政府缴纳履约保证金人民币10万元/亩(交入由镇政府指定的履约保证金收款账户)，履约保证金不抵扣土地出让价款，分三期退还。按本协议约定按时开工的，退还 25 %；按本协议约定按时竣工并通过竣工验收的，退还 25 %；按本协议约定按时达产并通过达产复核的，退还剩余部分履约保证金。 三、开发建设期限和投产初始运行期限 （一）项目开发建设期限为3年，具体开竣工时间和认定以《国有建设使用权出让合同》及《出让合同补充协议》《胜山镇工业用地投资合作协议》（须在土地“招拍挂”成交前签订，未签订该协议，则土地成交无效）约定为准。 （二）项下宗地投产初始运行期限为3年，即宗地建设项目通过竣工验收后的3年。 四、综合验收 建设项目约定竣工期限和投产初始运行期限届满30日内，向镇政府提出竣工核验、达产复核申请（若企业提前达到竣工验收或达产复核要求的，可提前提出书面验收申请）。 竣工核验时，容积率 不符合本协议约定的进行整改，整改期最长不超过半年。整改后仍不能达到本协议约定的，竣工核验不予通过，接受承担违约责任。 达产复核时，亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D投入强度任一项不符合本协议约定的进行整改，整改期最长不超过一年。整改后仍不能达到本协议约定的，达产复核不予通过，接受承担违约责任。 五、违约责任：项下宗地建筑容积率、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D投入强度指标不符合本承诺约定的，按照实际差额部分占约定最低标准的比例，向镇政府支付相当于同比例建设用地使用权出让价款的违约金，并继续履行“慈溪市企业投资工业项目“标准地”投资建设协议”。 |  |
| 项目备注： |  |

附：项目建议书、项目基本情况等资料