附件3：

慈溪市2019-2021年农贸市场

改造提升项目审批（涉及发改、住建部分）

发改局立项审批程序

一、权属为镇（街道）级、村级的农贸市场按政府投资项目审批，对不涉及用地报批的项目（涉及用地的另行对接），市发改局一次性批复。审批所需材料如下：

- 经市改提办审查、盖章确定的项目文本（须达到初步设计深度要求）；

- 市级部门、镇（街道）申请文件（如是村级的，可以在镇政府文件中明确项目法人单位）；

- 资金落实证明（见附件）；

- 如涉及外立面改造，则需提供市自然资源规划局出具的规划方案；

- 整治计划（由市发改局负责补充）。

提醒：须通过在线监管平台3.0申请赋码,所有材料准备电子稿。

- 权属为市属国企、个人的农贸市场按企业投资项目备案。通过在线监管平台3.0申请赋码、备案时，同步上传附件：1.市改提办审查意见；2.年度计划；3.不动产权证。

个人项目赋码前，先向市发改局申请。

住建局建设项目审批程序

一、施工图审

二、建设工程施工许可证

三、城镇污水排入排水管网许可证核发（如涉及）

四、建设工程消防验收（备案）

五、建设工程消防设计审查

六、房屋建筑工程竣工验收备案

七、建设工程档案移交

八、建筑起重机使用登记（如涉及）

九、其他（如绿化等）

备注：相关审批申报材料和程序可在浙江政务服务网（慈溪-住建）下载