宗汉街道水环境治理攻坚战实施方案

一、攻坚目标

以全面提升街道水环境质量为目标，切实加强河长巡河履职，抓好突出问题排查整改，严防已达标水质反弹，及时回应群众水环境诉求，确保年底县控断面漾山路江水质达到Ⅲ类，其5条支流水质达到或优于Ⅳ类比例达到55%以上，其他河道水质明显改善。顺利通过省级全域“污水零直排区”建设验收。

二、攻坚时间

2022年12月底前完成。

三、攻坚任务

1.水治线：牵头协调各有关部门推进省级全域“污水零直排区”建设和水环境综合治理工作，分解各线工作任务，定期召开工作对账会议，检查督促工作进展和落实情况。加强对河长巡河履职的培训督导工作。对漾山路江及其5条支流等河道进行月度水质检测，形成水质检测报告及水质图。统筹制定相应的水质提优攻坚方案、应急保障方案和重点河道流域治理三年行动方案。牵头实施部分重点河道水生态修复工程。

2.工业三产线：督促、指导排污企业按要求整改并及时向排水站申请纳管。要牵头做好酒店宾馆、商超、农贸市场（临时交易点）、废旧物品回收点等三产服务业污水管网排查和雨污分流整改工作。

3.农业线：围绕重点流域开展农业面源污染现状调查分析，研究落实具体的污染管控措施，防治畜禽养殖污染。加大重点河道保洁养护力度，加强水利基础设施建设，做好沉船、兜网、废弃桥墩围堰等河道清障，强化河道系统调水活水工作，结合实际开展清淤工作，推进“美丽河道”建设。加强涉河违建动态监管，配合城管等部门开展拆除工作。

4.社事线：对医院、学校、环卫站等单位的污水排放进行梳理排摸，不符合要求的督促限期整改。

5.城建线：围绕漾山路江及其5条支流重点流域梳理出今后三年污水管网铺设、农村生活污水治理等雨污分流管网建设实施计划。牵头完成2个小区和2条商业街“污水零直排”改造。配合督促公建单位规范化排水整改。摸清排水管网底数，将雨污管网破损、断裂等问题，及时纳入本年度管网提升改造计划，做好日常管网养护。根据实际及时调整污水管网容量，减少雨天污水溢流入河。加强排水许可管理，确保河道水质达到环境排放要求。对部分主要河道排口安装智能排口进行智能化改造提升。配合各线做好涉水行业整改业务指导和验收工作。

6.环保线：负责街道工业园区、产业集聚区、“低小散污”等企业水污染防治，排查、打击和依法处置各类涉水违法排污行为。牵头负责做好工业园区“污水零直排区”建设工作。

7.综合执法线：加强对商圈店铺雨水管网违法排污的执法力度，对私自将污水管插入雨水管、餐饮废水直接倾倒雨水管网或者直接倾倒入河等行为及时进行执法监督，并建立长效管控机制。协助完成涉水行业和2条商业街“污水零直排”改造。

8.各村、社区：全力配合街道做好有关省级全域“污水零直排区”建设和水环境综合治理相关工作。

（二）河长巡河履职提分

1.水治办：为切实提高河长履职得分，组织开展一次“街道、村级河长巡河履职培训”，熟悉河长履职考核办法和得分要点。组织开展一次“河长全程巡河活动”，收集整理重点问题清单，明确整改部门，实行督查销号。定期公布晾晒各村、社区巡河履职得分情况，并作为年终考核重要依据。

2.街道级河长及联络员：近期开展一次全程巡河活动，重点关注排口晴天出水、河水发黑发臭、河面（河岸）大量垃圾、捕鱼网兜、涉水违建等问题。

3.各村、社区河长：近期开展一次全程巡河活动，重点检查河长公示牌、河水发黑发臭、排口排污、河面（河岸）大量垃圾、捕鱼网兜、水草封河、涉水违建等问题，要特别关注房前屋后一些小河小沟，发现一般性问题及时整治；不能立即整改到位的问题，制定整治方案尽快实施；重大问题上报街道水治办备案，与有关部门协同解决。开展河长履职“比巡河，赛业绩”活动，要求各村、社区至少招募注册15-20名绿水币志愿者加入宗汉护水队，经常性组织志愿者开展巡河护河活动，在巡河过程中及时登录巡河APP和“甬水美丽”绿水币平台，巡河打卡、发现解决问题，多措并举提高河长履职得分。

四、攻坚要求

（一）强化系统治水。坚持水岸同治，聚焦工业区、居民小区、涉水行业、农田等污染源头治理，高标准实施慈溪市省级全域“污水零直排区”创建。跨区域河道的左右岸、上下游属地村、社区要主动对接，协调明确管护责任。河道巡查和整治中碰到重大问题，可由村、社区提出申请，由街道水环境治理攻坚战工作专班协调解决。

（二）加强验收销号。验收销号工作由攻坚战工作专班具体负责。验收销号工作要坚持实事求是的原则，对照整改方案和工作计划中明确的目标、时限等要求，“整改一个、验收一个、销号一个”，对在计划时限内未完成销号的问题，进行挂牌督办，同时邀请人大代表、政协委员、企业河长等担任民间河长，参与监督。

（三）建立长效机制。建立健全问题发现机制，加大“无人机”“河道视频监控”等环境监管设备投入，健全“网格化+信息化+专项执法+联合执法”监管机制，提高群众参与覆盖面，打破河道整治“治反复、反复治”的怪圈。

五、保障措施

（一）加强组织领导。为明确责任，狠抓整治措施落实，成立街道水环境治理攻坚战工作专班，由街道党工委办事处主要负责人任组长，党工委副书记（党群）任副组长，发展服务办、农业公共服务中心、社会事业办、城建办、综合行政执法中心、环保中队、宣传分管领导为成员，负责具体组织和协调推进攻坚战各项工作。

（二）强化各方联动。强化统筹漾山路江及其支流流域各村（社区）联防联控联治，治水、巡河要各司其职、协同作战，形成合力。要加强资金保障，优化工程安排，简化审批程序，加快推进考核断面原位水质提升、问题排口智能化改造和污水零直排相关工程实施。

（三）严格督查考核。建立定期督查通报制度，攻坚战开展情况列入专项督查，督查结果纳入对村（社区）目标管理绩效考核体系。对群众举报、上级水治部门和街道明察暗访中发现的问题要及时整改到位，对慢作为、不作为、乱作为造成影响的将移交街道纪检监察部门依纪依规问责。从严执行河（湖）长星级履职考评和河湖健康评价，定期晾晒成绩。

（四）注重宣传引导。发挥新闻舆论的引导和监督作用，充分利用广播、电视、报刊、网络等载体，广泛宣传报道巡河、治水系列活动和成效，开展宣传教育和典型曝光。不断增强社会公众投身治水的责任意识、参与意识，营造全民治水、共建共享的良好氛围。

附件1：宗汉街道水环境治理攻坚战工作专班

附件2：漾山路江及主要支流清单

附件3：宗汉街道全程巡河问题排查统计表

附件4：宗汉街道水环境质量提升工作任务分解表

附件5：慈溪市省级全域“污水零直排区”创建任务分解表

附件1：

宗汉街道水环境治理攻坚战工作专班

为明确责任，狠抓整治措施落实，成立街道水环境治理攻坚战工作专班。

组长：

虞卡娜   党工委书记

毛洪辉   党工委副书记、办事处主任

副组长：

郑海英   党工委副书记

成  员：

徐云从   办事处副主任（工业）

茅开达   办事处副主任（农业）

潘柏幸   办事处副主任（文卫）

陆冬过   办事处副主任（城建）

张建业   党工委委员（人武）

胡新艳   党工委委员（宣传）

工作专班内设综合协调、排查执法、整改提升、宣传报道四个工作组。

一、综合协调组

牵头协调攻坚战各项综合性事宜，督促落实各部门职责，做好项目统筹，协调工作进度，督导河长履职，加大新闻宣传，保障资金落实，协调验收销号，提出责任追究建议意见。

组  长：郑海英

成  员：胡  松 张  岚 王松迪 胡学谊 陈少军 房东武 罗柳红 施雪冻

二、排查执法组

牵头落实问题排口、居民（商业）生活污水、工业企业污染、农业面源污染、村级问题河道等情况排查及问题溯源，开展各类河道水质检测，制订问题清单，提出治理责任清单方案，对违法违规排污采取“零容忍”执法措施。

组  长：张建业 陆冬过

成  员：毛建国 史亦晟 张 展 陆燕烈 施雪冻

三、整改提升组

以漾山路江及其5条支流等重点河道的日常保洁和水质提升为目标，各负责部门制定专项问题清单、责任清单、工程清单，完成重点整改提升任务和水质考核目标。完成生活小区、商业街、机关事业单位和二塘工业园区的“污水零直排”改造建设，做好省级全域“污水零直排区”创建准备。

组  长：张建业 陆冬过 徐云从 茅开达 潘柏幸

成  员：毛建国 张 展 胡 松 史亦晟 王松迪 张 岚 蒋森凯 施雪冻

四、宣传报道组

牵头负责抓好水环境攻坚战治理宣传工作，负责舆情监测和信息报送工作，加大新闻宣传发布和曝光监督工作，营造良好的社会舆论氛围。

组  长：胡新艳

成  员：罗柳红 周璐娇

附件2：

漾山路江及主要支流水质目标清单

| 序号 | 河道类别 | 河道名称 | 包干领导 | 2021年水质类别 | 2022年考核功能目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县控断面 | 漾山路江 | 毛洪辉 | Ⅳ | Ⅲ |
| 2 | 漾山路江一级支流 | 新塘横江 | 陈钢波 | Ⅴ | Ⅴ |
| 3 | 漾山路江一级支流 | 崔陈江 | 潘柏幸 | Ⅳ | Ⅳ |
| 4 | 漾山路江一级支流 | 潮塘横江 （宗汉段） | 毛洪辉 | Ⅳ | Ⅳ |
| 5 | 漾山路江一级支流 | 三塘江 | 张建业 | Ⅳ | Ⅳ |
| 6 | 漾山路江一级支流 | 大塘江 | 丁方云 | Ⅴ | Ⅳ |

附件3：

| 宗汉街道河长全程巡河问题排查统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河道级别 | 河道名称 | 问题点位 | 问题描述 | 成因分析 | 整改措施 | 整改期限 | 是否完成整改 | 问题照片 | 问题性质(一般或重大） | 整改后照片 | 是否通过验收 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：问题性质分为一般或重大两类。如河长公示牌信息错误、河面（河岸）10平方以上垃圾固废、捕鱼网兜、水草封河等村里能很快解决的均属于一般问题，河水发黑发臭、排口排污、电鱼毒鱼、涉水违建等需要街道有关部分协同解决的可以填重大问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

宗汉街道水环境质量提升工作任务分解表

| 序号 | 攻坚任务 | 主要内容 | 牵头领导 | 牵头部门 | 完成时限 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面排查问题隐患 | 对漾山路江及涉及宗汉的5条主要支流进行水质检测，形成水质检测报告。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年4月至5月 |  |
|  |  | 对漾山路江及涉及宗汉的5条主要支流进行污染源全面排查，同时，对其他重点河道和所有村级河道开展全程巡河活动，进行问题隐患大排查。建立问题清单，并分类实施整改。 | 全体街道、村（社区）河长 | 各村（社区）、城建办、环保、农业服务中心 |  | 水治办 |
| 2 | 溯源问题排口 | 对问题排口进行水质检测，建立问题排口（包括暗流、明沟、明渠等）“一图四清单”。 | 陆冬过 | 城建办 | 2022年5月 | 水治办 |
| 3 | 制定各项整治方案 | 制定水质提优攻坚方案、重点河道水质提优应急保障方案、重点河道流域治理三年行动方案。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年5月 |  |
| 4 | 推进专项整改行动 | 牵头环保、城管、市场监管等部门开展涉水行业整治，配合督促公建单位规范化排水整改。 | 陆冬过 郑海英 | 城建办 水治办 | 2022年5月至12月 | 城管 市场监管 |

|  |  | 实施部分重点河道水生态修复工程，提升断面水质。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年5月至12月 | 城建办 农业服务中心 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 要督促、指导排污企业按要求整改并及时向排水站申请纳管。 | 徐云从 | 发展服务办 | 2022年5月至12月 | 城建办 城管 |
|  |  | 做好农业面源污染排查整治，推进“美丽河道”建设，加强涉河违建动态监管。 | 茅开达 | 农业服务中心 各村、社区 | 2022年5月至12月 | 水治办 |
|  |  | 加大一、二类河道、各类村级河道的保洁养护力度，及时清理河面垃圾、网兜和封江水草等。 |  |  |  |  |
|  |  | 对问题排口进行工业企业污染物溯源调查，对违法排污企业严格执法查处。 | 张建业 | 环保 | 2022年5月至12月 |  |
|  |  | 加强对城区雨水管网排污的执法力度，对私自将污水管插入雨水管的问题及时进行执法监督，并建立长效管控机制。 |  | 城管中队 | 2022年5月至12月 |  |
| 5 | 建立长效机制 | 组织商业街护水斩污专项执法行动，开展执法检查。 | 张建业 | 城管 | 2022年5月至12月 | 水治办 |
|  |  | 河长履职情况定期通报。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年5月至12月 | 街道、村、社区河长 |
| 6 | 健全保障措施 | 涉及漾山路江及一级支流工程项目，要求各部门每月20日前上报整治进展情况。开展验收销号，对在规定时限内未完成销号的河道和问题，进行挂牌督办，同时邀请人大代表、政协委员、企业河长等参与监督。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年10月至12月 | 街道各部门、各村（社区） |
|  |  | 加强宣传引导。 | 胡新艳 | 宣传办 | 2022年5月至12月 | 水治办 |

附件5：

慈溪市省级全域“污水零直排区”创建任务分解表

| 序号 | 攻坚任务 | 主要内容 | 牵头领导 | 牵头部门 | 完成时限 | 配合部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排查摸底和项目谋划 | 在原省级“污水零直排区”创建的基础上，进一步梳理汇总现有资料，形成三大类建设单元应建、已建、未建详细清单。 | 郑海英 | 水治办 | 2022年5月 | 城建办 环保 发展办 社事办 |
|  |  | 成立领导小组、制定工作方案、开展排查工作。 |  |  |  |  |
|  |  | 建立工作台账资料：三大类建设单元详细清单;领导小组文件；工作方案；排查报告；相关工程招标文件；“四清单”。 |  |  |  |  |
| 2 | 问题整改阶段 | 对部分排口、暗河周边区域难以通过截污纳管进行治理的，通过安装智能排口进行整改提升。 | 陆冬过 | 城建办 | 2022年5至10月 | 水治办 |
|  |  | 按照《城镇“污水零直排区”建设技术规范 第 3 部分：设计与施工》要求，进行二塘工业园区整改提升。 | 张建业 | 环保 | 2022年6月至9月 | 城建办 |
|  |  | 完成2个小区和2条商业街“污水零直排”改造。梳理准备已完成雨污分流改造的生活小区共5个，确保阳台废水单独纳管。 | 陆冬过 | 城建办 | 2022年6月至10月 | 城管 |

|  |  | 加强日常管网排查、运维和修复。指导相关部门开展零直排整改。 |  | 排水站 | 2022年5月至10月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 牵头做好酒店宾馆、商超、农贸市场（临时交易点）、废旧物品回收点等三产服务业污水管网排查和雨污分流整改工作。 | 徐云从 | 发展办 | 2022年5月至10月 | 城管 排水站 |
|  |  | 牵头对全街道机关、医院、学校、环卫站等单位的污水排放进行梳理排摸，不符合要求的督促限期整改。 | 潘柏幸 | 社事办 | 2022年5月至10月 | 排水站 |
| 3 | 初验和提升阶段 | 现场检查点位包括生活小区5个；工业园区内企业若干；商业街、农贸市场、学校、医院、行政事业单位、洗车场、建筑工地等各种类型创建单元不少于1家，总数不少于10家。随机抽查雨水管网、污水管网各20处，入河排污(水)口随机且各不少于10个，泵站2个。做好台账资料完善和现场问题整改。 | 徐云从 潘柏幸 陆冬过 | 发展办 社事办 城建办 | 2022年10月 | 水治办 |
| 4 | 创建验收阶段 | 宁波市级验收，杜绝管网走向不清、标识标牌缺失或设置错误、井盖盖错、破损、打不开、雨水排口（井）晴天出水等现象。 |  |  | 2022年11月至12月 |  |