附件1

“迎亚运”市容环境全域整治提升行动任务清单

| 序号 | 任务内容 |  | 标准要求 | 完成时间 | 分管领导 | 责任科室 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最 干 净 城 市 专 项 行 动 | 推进道路深度保洁 工程 | 全面推进城乡道路保洁工作，完成5条主干道路面见本色，实现道路干净整洁。 | 8月底完成 | 徐棵柯 | 市环卫处 |  |
| 2 |  | 打造席地而坐示范 区工程 | 按照席地而坐示范区域创建标准打造1个高品质席地而坐商圈或城市窗口区域。 | 8月底完成 | 徐棵柯 | 市环卫处 |  |
| 3 |  | 户外广告招牌品质化提升工程 | 重点对主次干道、交通枢纽、重要商圈周边，开展屋顶户外广告、户 外招牌集中整治，引导屋顶户外招牌移至建筑 物顶部外立面，确保建筑物轮廓整洁。 | 8月底完成 | 项其聪 | 城市管理科 |  |
| 4 |  | 公厕服务提质工程 | 中心城区的环卫公厕实行24小时开放、提供洗手液和免费厕纸。 | 8月底前 | 徐棵柯 | 市环卫处 |  |
| 5 |  | 建筑楼宇洁化工程 | 以亚运沿线为重点，主要道路两侧建（构）筑物外立面无污迹，无墙体脱落或修补后基本无色差。 | 8月底前 | 许文杰 | 直属中队 |  |
| 6 |  | 城市家具整洁净化工程 | 提升城市家具整洁度。主次干道、重要商圈周边城市家具无阻挡行人，无污迹，无陈旧破损、倾斜、油漆脱落。 | 8月底完成 | 徐棵柯 | 市环卫处 |  |
|  |  |  | 道路两侧和广场上设置的信息亭、阅报栏、宣传栏、公用电话亭、配变电箱、弱电交接箱、公交候车亭、公共自行车租赁亭、道路遮阳蓬、果壳箱、公共座椅等各类棚、亭、箱、栏式样的公共服务设施，要符合《城市容貌标准》，布局合理、设置规范、造型美观。 | 8月底前完成 | 项其聪 | 城市管理科 |  |

| 7 | 迎 宾 道 整 治 提 升 | 道路综合整治 | 对新城大道（北三环—中横线）、新江路（北二环—明州路）等城市重要主干道实施沥青路面整治，消除道路起伏不平、路面破损、连续补丁等问题，提升行车舒适度和道路美观度。 | 8月底完成 | 项其聪 | 养护所 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | 桥头跳车治理 | 对天九街工人路桥、担山北路潮塘江桥等2座路桥过渡段沉降差过大的桥梁设施实施整改，消除桥头跳车安 全隐患，综合提升桥梁行车舒适度。 | 8月底完成 | 项其聪 | 养护所 |  |
| 9 | 专 项 行 动 | 重要迎宾道品质提升 | 对南三环（杨梅大道—东三环）路段实施品质提升。 | 8月底完成 | 项其聪 | 养护所 |  |
| 10 |  | “两路两侧”环境秩 序综 合提升行动 | 开展“两路两侧”环境秩序综合提升行动。对G15沈海高速、胜陆高架、G329舟鲁线慈溪段、老329国道等主要道路两侧沿线环境问题和违法建筑问题进行全面排查整治，确保重点区域两路两侧可视范围内环境有序，违法建筑应拆尽拆。 | 4月底完成 | 项其聪 | 市“三改一拆”办 | 各镇（街道） |