## 慈溪滨海经济开发区龙山滨海新城所城路（横五路—横四路）工程

## 组织管理机构、职责及管理制度

一、项目管理机构及人员

本工程项目经理由我公司市政工程优秀项目经理担任，其它质量、安全、文明施工、环境保护、材料设备管理等岗位均选派有类似施工经验的人员专职担任，明确职责，保证各项工作顺利开展。项目经理、班子成员保证到位。

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 技术职称或执业资格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 蔡胡晶 | 市政公用二级建造师 |
| 3 | 技术负责人 | 胡孟杰 | 工程师 |
| 4 | 施工员 | 徐玉旺 | 岗位证书 |
| 6 | 质量员 | 戚丽丹 | 岗位证书 |
| 7 | 安全员 | 汪玲娟 | 岗位证书 |

二、项目部管理

为确保本工程安全、快速、高质量地完成，我公司将按要求成立项目经理部，全面负责本工程的施工和管理，确保质量、工期和安全文明施工等各项计划的全面实现。项目经理部下设常务副总经理1名、项目经理1名，项目技术负责1名，各相关职能部门。

为加强施工管理，针对本工程的施工内容和投入使用的设备及人员等因素，围绕各节点目标和最终目标，实行项目经理负责制。各岗位由项目经理负责，做到分工明确，各负其责，相互协作，紧密配合，形成有效的管理层。

项目经理部管理机构分设七个职能部门。

项目部组织体系详见下图

项目经理

项目副经理

工程部

安全监督部

财务部

设备材料部

综合部

作业队（班组）

项目总工

合约核算部

技术质量部

三、项目部各科室（部门）岗位职责

（一）项目领导班子

常务副经理职责：负责公司层面对项目部总体协调。

项目经理职责：主持项目部日常工作，分管安全部、财务部和综合办公室。

项目副经理职责：协助项目经理工作，分管工程部、设备材料部工作。

项目总工程师职责：负责施工技术管理，分管技术部、质监部工作。

（二）工程部

负责施工总体计划、施工组织设计编制、施工计划安排、协调与监理及业主的关系、安全施工、文明施工等工作。

⑴组织工程实施，负责施工现场安全、质量、文明施工管理；

⑵《施工组织设计》及《专项施工方案》的编制、申报及调整；

⑶工程月进度计划编制、统计分析及调整；

⑷负责进行图纸会审、施工技术交底、关键部位施工、组织工序交验、施工记录等项目过程控制工作；

⑸测量及工地试验管理工作；

⑹工程协调与调度；

⑺工程量清单及图纸核查、工程量计算与签认、设计变更及资料呈报、过程记录及保存工作；

⑻负责交(竣)工资料的编制；

（三）技术质量部

负责技术管理、施工技术交底、施工资料整理、报验、归档、测量、工程材料试验等工作。技术部设专职质量员负责本工程质量监督检查。

⑴编制《工程质量策划方案》，包括质量目标，单位、分部分项工程划分，创优计划和工程质量检验计划等，并组织实施；

⑵组织新工艺、新技术、新材料、新设备的应用；

⑶道路、桥梁、管线等施工工艺、施工效率管理；

⑷关键工序、工艺的技术数据管理；

⑸质量信息的收集、统计、分析和处理；

⑹参加施工技术交底、关键主体施工、各类工程验收，并进行评定；

⑺组织质量例会，进行质量检查及隐患排查，并对整改情况进行复查；

⑻测量、试验、检验等监督检查；

⑼负责施工资料归档工作，组织工程交(竣)工预验收；

⑽与业主、监理和质量监督部门的业务联系；

⑾参与工程质量事故的调查与处理，编写《工程质量事故报告》；

⑾编制施工技术总结。

（四）合约核算部

负责预算、结算、合同管理与材料设备采购等工作。

⑴《施工合同》的学习及执行过程的监控。

⑵向公司工程部提供涉及《分包合同》的相关资料，负责分包结算等工作；

⑶工程计量结算、变更报价、索赔；

⑷分包商的考核评价。

⑸会计核算工作。

⑹资金管理。

⑺成本的归集、核算、分析与考评工作。

⑻应收、应付账款管理。

⑼银行、税务等业务的相关工作。

⑽财务档案管理。

（五）安全监督部

安全部设专职安全员负责本工程安全监督检查，直接对项目经理负责。

⑴负责项目(包括道路、桥梁、管线等)安全、职业健康、环境保护等监督管理工作；

⑵制定安全、环保等相关管理制度，并监督落实；

⑶分解安全责任目标，组织签订安全环保目标责任书并进行考核；

⑷对施工人员进行安全技术交底；

⑸《危险源和环境因素的辨识评价》、《应急预案》的编制及演练；

⑹组织现场安全工作的监督、检查及隐患排查，并对整改情况进行复查；

⑺分包队伍、租赁设备的综合安全管理工作；

⑻安全教育、特种作业人员的管理；

⑼编制安全费用计划并监督使用；

⑽及时如实报告事故并协助调查。

（六）设备材料部

负责挖机等设备管理、维修、工程材料的采购供应、管理运输等工作

⑴收集市场信息，向公司工程部提供必要的信息；

⑵编报《物资、设备的采购(租赁)计划》；

⑶自有机械协调管理(设备、燃油及水补给、消耗物资、沉井及交接班)

⑷在场挖机、压路机、设备维修计划编制及实施；

⑸进场物资、设备的计量和检验；

⑹仓库和现场物资保管、发放和盘点；

⑺管线及辅助材料管理；

⑻建立设备管理台账，记录设备的进场、使用、修理、退场等情况；

⑼特种设备管理；

⑽节能减排工作；

⑾参与施工设备事故的调查工作，填报《事故报告》；

⑿材料消耗量的收集、管理工作。

（七）财务部

资金收支，及时收集、整理、测算劳务费单价、材料单价，为领导决策提供依据，审核物资采购资金计划。

⑴认真贯彻执行安全规章制度，积极参与项目安全生产工作。

⑵根据工程实际情况及公司安全技术措施经费的需要，按计划及时提取安全技术措施经费、劳动保护经费及其他安全生产所需经费，保证专款专用，并监督其合理使用。

⑶定期向领导提出“安全措施费用及劳动保护费用使用情况的报告”。

⑷按照国家及上级有关部门对劳动保护用品的有关标准和规定，负责审查购置劳动保护用品的合法性，保证其符合标准。

⑸协助公司安全管理部门办理安全奖等手续。

⑹本着专款专用的原则，单列安全专项基金，保证安全生产需要，不移作他用。

⑺指导用于改善劳动条件、完善安全技术措施和安全宣传教育等各项经费的使用。

⑻在起草分包合同时，必须要有安全管理目标和要求。

（八）综合办公室

负责文件处理、信息、人事项目部日常后勤、考勤工作。

⑴文件收发、传递、催办与归档管理；

⑵印章保管、使用、登记管理；

⑶办理接待事务，筹办有关会议；

⑷考勤、培训疫情防控等人事和劳动工资管理；

⑸办公区和生活区设施、办公用品、行政固定资产等管理；

⑹行政车辆、卫生管理；

⑺项目文化建设。

四、管理细则

（一）项目管理

项目经理部将严格按照“验评标准”有关规定、施工图设计和合同要求，认真组织实施本工程施工。在施工过程中从严要求，自觉接受业主动态管理、指挥；服从监理、质监等有关部门的检查、监督；认真处理、协调好内外合作关系。

本工程将采用现代管理手段，实行优化组合，动态管理，工程实施中引进风险、竞争、激励机制，配备技术熟练、经验丰富、方法得当的管理人员和专业技术人员，确保工程工期、安全、质量。

（二）工程报告

工程开工前，项目经理部将按照要求编制开工报告，并将编制好的报告提交监理工程师，经监理工程师同意后再开始施工。

工程施工中，及时编制准确、详实、签字齐全的有关报告并向监理工程师提交，主要包括：开工报告、测量报告、分项及隐蔽工程自检报告、工程月度完成情况报告、工程事故报告、整改报告、竣工报告以及监理工程师指定的其它报告。

（三）施工机械设备管理

我们已经将准备投入本工程施工的机械设备进行了全面细致的检查，确保施工机械设备以良好状态投入施工。

制定项目部施工机械设备管理办法，并针对停工、防台风等作业制定出必要、可行的技术组织措施。

（四）项目管理中的关系协调

与业主单位之间的协调：在施工过程中服从业主对本工程的统一领导、动态管理，经常与业主保持联络，加强沟通，及时向业主反映工程进展情况，涉及到政策性处理问题，积极与业主联系，同业主协商，取得业主的帮助。

与设计单位之间的协调：认真阅读、深刻领会验评标准、设计图纸的精神实质，并坚决贯彻到工程实施的全过程中去；积极与设计单位联系，进一步了解设计意图及工程要求，根据设计意图确定施工方案。

与监理工程师之间的协调：在施工过程中，严格按照业主及监理工程师批准的施工组织设计施工，在加强自检的基础上，接受监理工程师的验收和检查，并按照监理要求改进，不足之处当场整改。及时将已完成的分部分项工程向监理工程师报请验收，并提交相关施工资料。施工过程中若遇到地质、地形变化影响需更改施工方式或变更局部结构，及时与监理和设计人员联系并征得同意，遵照设计变更要求施工。

建立每日、每周生产工作会议制度。施工区将每日施工情况、存在问题上报，项目经理部对存在问题协调解决，并对次日工作做出安排。每周召开由项目经理负责主持的施工协调会，总结一周生产情况，解决施工中存在的问题。

定期或不定期地组织人员对各工程质量、现场标化、安全生产、计量状况、工程技术资料等进行检查，并采取必要的激励机制，制定奖罚制度，奖优罚劣，以加快施工进度，提高施工质量。