环境保护、水土保持保证体系及措施

一、环境保护、水土保持保证体系

二、环境保护、水土保持保证措施

1、环保工作目标

按规范及合同要求，做好文明施工、环境保护、水土保持。

2、环保组织机构

成立以项目经理为组长，项目副经理为副组长，各科室及班组负责人为成员的环境保护、水土保持工作领导小组，加强对环境保护工作的组织领导，做好日常工作部署、监督和检查工作。环保组织机构图附后。

3、环保方案

遵照招标文件、合同条款对环保的要求和有关规定，针对施工现场实际情况，特制定如下环保方案：

1）、严格执行国家《环保法》和当地政府对环保的有关规定，严格执行招标文件中的环保要求。开工前对全体职工进行全面教育，认真学习招标文件，增强全体施工人员的环保意识，形成全过程环保。

2）、搞好环保调查，了解当地环保要求，严格执行建设单位与当地环保部门签订的有关协议，建立环保检查制度，层层落实环保措施，责任到人，奖惩分明。

3）、在编制实施性施工组织设计时，施工方案与环保问题同时考虑，对易污染环境的施工项目如浆液、施工垃圾、扬尘、施工噪音及工程中产生的渣土按规定妥善处理，从施工安排上全力做到不多占用土地、减少植被破坏，不污染河流、道路，不随意堆放垃圾，减少施工扬尘。

4）、在布置施工场地时，对混凝土拌合、沥青混凝土料拌合等设施尽量考虑对环境造成的影响，以减少视觉和噪音污染，保护沿线居民的健康及工作环境不受影响。

5）、在居民区附近施工，控制施工时间，提前与居民沟通项目部的施工安排，及在特殊情况下可能出现的影响居民正常生活的情况；由于工期很紧，必须要进行夜间施工，项目部编写夜间作业方案，向有关部门申报“夜间施工许可”，并做好相应的防护措施和夜间施工的时间安排。

5）、对使用的工程机械和运输车辆加强维修保养，提高尾气排放标准，降低运行噪音。土方车辆采用加盖运输、经常清洗轮胎，以防止扬尘。

6）施工中产生的废土和开挖的土方不随意堆放，随挖随运，保持施工区域内整洁；施工路段的积水及时排入临时排水系统，再引入附近河道；配备专门洒水车对施工区域和运输道路进行循环洒水，对现场和运输便道进行洒水湿润，防止扬尘，保持道路整洁。

文明施工保证体系及措施

一、文明施工保证体系

二、文明施工保证措施

1、文明施工要求

1）、实行佩戴胸牌和统一着装上岗，工作服舒适、牢固、具有防护功能，施工现场人员必须外穿反光背心。

2）、施工人员进入施工现场和施工作业中必须按规定戴安全帽等安全防护用品和劳保用品。同时为进入工地现场检查的有关人员提供安全帽等相关劳动保护用品。

3）、严格控制机械施工噪声污染，施工材料运输车辆采取有效措施，防止材料沿途泄漏，污染道路、环境。

4）、施工现场保持整洁，施工设备和材料堆放整齐，妥善存放和储存，废料和垃圾及不用的临时设施及时清除和拆除并运走。

5）、施工期间，严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见》的相关规定，合理使用临时用地，尽量少用地。临时用地周边做好防护，防止水土流失，临时占用耕地的，使用后复耕并达到耕种要求。合理设置取、弃土场，不得占用农田，尽量利用荒地、荒山。场地四周做好防护措施，防止水土流失，使用后对场地进行绿化。

2、做好相关宣传工作

项目部要大力加强宣传工作，增强职工的责任感，提高职工的工作热情。项目部驻地、主要施工点设置以创优质工程、安全生产及文明施工为主要内容的宣传标语。

项目部以宣传栏等形式，积极开展政治思想、业务文化教育等为重点的政治思想教育工作。同时，按照有关规定在质量和安全事故易发的施工场地，设置质量、安全警示牌、操作规程告示牌等，并公布质量、安全监督电话，主动接受社会各界的监督。

3、做好文物保护工作

施工过程中发现文物，立即停止施工，做好保护措施，在4小时内将情况向监理、业主及政府部门进行汇报，听从安排。